|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan :** | Rapat Pembinaan Desa Cantik, Kelurahan Korumba | **Tanggal :** | 8 Juni 2021 |
| **Pembina desa cantik :** |  | **Lokasi :** | Kantor Kelurahan Korumba |
| **Topik/Agenda :** | Pembahasan Aplikasi Desa cantik “dcantik” Tahun 2021 | | |

**NOTULEN RAPAT PEMBINAAN DESA CANTIK, KELURAHAN KORUMBA**

1. BPS Kota Kendari :

* Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Kelurahan Korumba, BPS kota Kendari telah menyusun aplikasi berbasis web yaitu “dcantik” untuk membantu Kelurahan Korumba dalam entry dan penyajian data-data dasar kelurahan.
* Agenda selanjutnya BPS Kota Kendari melalui pembina desa cantik akan mengembangkan aplikasi tersebut sejalan dengan kebutuhan Kel. Korumba.
* BPS Kota Kendari juga menjalin kerjasama dengan kominfo dalam hal penyebarluasan informasi dan menyediakan server untuk Dcantik.
* Aplikasi Dcantik sementara ini dapat diakses melalui laman <https://sultradata.com/project/dcantik>

Username: lurah

Password: lurah

* Kedepannya aplikasi dcantik akan menggunakan website kominfo jika aplikasi web sudah fix.
* Terdapat menu save dan validasi sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan entry dan data dapat tersimpan dengan baik (terdapat arsip/database) yang dapat selalu diakses. Menu report sedang dalam proses penyempurnaan.

1. Kelurahan Korumba

* Lurah Korumba yang diwakili seklur, selanjutnya akan menindaklanjuti aplikasi dcantik tersebut dengan melakukan pembagian tugas kepada aparat-aparatnya baik pada level admin kelurahan maupun level RT.
* Aparat kelurahan ditugaskan oleh seklur, agar dapat langsung mengakses aplikasi tersebut dan mencoba melakukan entry maksimal 5 KK untuk setiap RT (total 135 KK entry).
* Kel. Korumba saat ini membutuhkan aplikasi yang dapat diakses lebih cepat. Aplikasi yang ada saat ini sering terkendala jaringan yang padat ketika banyak pengguna (kapasitas server terbatas)

Notulis,

Sri Wastuti AR, S.ST., M.Si

**DOKUMENTASI RAPAT/PERTEMUAN**

****

****

****


****


****


****

****

****

****


****

****

****

****

****

****

****